|  | ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 13.10.2014 г. № 113 (в редакции от 27.12.2017 № 143) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы

| Координатор муниципальной программы | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- |
| Координаторы подпрограмм | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| Участники муниципальной программы | не предусмотрены |
| Подпрограммы муниципальной программы | подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы; подпрограмма «Благоустройство Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы; |
|  | подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы; подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы. |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг; совершенствование системы комплексного благоустройства Братского сельского поселения Тихорецкого района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения; формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения; сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий; сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; эффективное использование энергетических ресурсов Братского сельского поселения Тихорецкого района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |
| Задачи муниципальной программы | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Братского сельского поселения Тихорецкого района; продолжение развития отдельных систем водоснабжения, газоснабжения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района; повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения, контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения улиц поселения, повышение общего уровня благоустройства поселения, повышение уровня комфортности проживания населения, улучшение экологической обстановки, формирование системы организации сбора и вывоза отходов, сохранение и развитие зеленых зон и озеленение территории поселения; улучшение содержания мест захоронения расположенных на территории сельского поселения; выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Братского сельского поселения Тихорецкого района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения; предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов; обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении; повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств; создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района; снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Братского сельского поселения Тихорецкого района; количество отремонтированных сетей наружного освещения; количество замененных уличных светильников; количество проведенных мероприятий по благоустройству территории; количество проведенных мероприятий по озеленению территории; количество отремонтированных дорог; количество установленных и замененных дорожных знаков; снижение потерь электроэнергии |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок с 2015г. по 2017 г., этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем финансирования муниципальной программы составляет 13 508,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 8 558,7 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 4950,0 тыс. рублей, в том числе на: 2015 год – 4 095,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета -1500,0 тыс. рублей;. 2016 год – 6 356,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств краевого бюджета – 3300,0 тыс. рублей;. 2017 год – 3 056,7 тыс. рублей, в том числе за счет краевого бюджета – 150,0 тыс. рублей.. |

1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы

Сложившаяся ситуация  в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению, в том числе по водоснабжению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития Братского сельского поселения Тихорецкого района. Основными проблемными вопросами Братского сельского поселения Тихорецкого района по обеспечению водой потребителей является необходимость реконструкции аварийных и строительства новых объектов водоснабжения (сетей водопровода, артезианских скважин, водонапорных башен).

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов поселения. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения.

Снабжение населения электроэнергией является важной жилищно-коммунальной сферой Братского сельского поселения Тихорецкого района и  играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни поселения. Существующая инфраструктура энергоснабжения в Братском сельском поселении Тихорецкого района является результатом значительных капиталовложений предшествующих поколений и предназначена обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного поддержания ее в надлежащем состоянии. Однако на протяжении ряда лет в сфере энергоснабжения в поселении имело место недостаточное направление средств на обновление основных фондов, вследствие которого технический уровень инфраструктуры значительно отстал от потребностей настоящего времени.

Автомобильные дороги местного значения составляют важнейшую часть транспортной инфраструктуры поселения, обеспечивая перемещение пассажиров, товаров и услуг как внутри населенных пунктов, так и в границах муниципального района. Неудовлетворительное состояние улично-дорожной сети поселения при постоянном темпе роста парка автотранспортных средств приводит к сдерживанию социально-экономического развития, усугубляет проблемы в социальной сфере: несвоевременное оказание срочной и профилактической медицинской помощи, дополнительные потери времени и ограничения на поездки. Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом, в последнее время  приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. Наиболее распространенными причинами совершения ДТП являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в жилищно-коммунальном комплексе Братского сельского поселения Тихорецкого района требует использования программно-целевого метода.

2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Целями муниципальной программы являются:

создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг;

совершенствование системы комплексного благоустройства Братского сельского поселения Тихорецкого района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения;

формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения;

сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

эффективное использование энергетических ресурсов Братского сельского поселения Тихорецкого района  и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам.

2.2. Задачами Программы являются:

модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Братского сельского поселения Тихорецкого района;

продолжение развития отдельных систем водоснабжения, газоснабжения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района;

повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории поселения, контроль и обеспечение надлежащего технического состояния объектов наружного уличного освещения для бесперебойного освещения  улиц поселения, повышение общего уровня благоустройства поселения, повышение уровня комфортности проживания населения, улучшение экологической обстановки, формирование системы организации сбора и вывоза отходов, сохранение и развитие  зеленых зон и озеленение территории поселения;

выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Братского сельского поселения Тихорецкого района;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов;

обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;

повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств;

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района;

снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения.

Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы

Братского сельского поселения Тихорецкого района

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Статус* | Значение показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем водоснабжения, в общей численности населения Братского сельского поселения Тихорецкого района | % | 3 | 98 | 100 | 100 |
| 2.1.2. | Доля населения, обеспеченного услугой централизованного газоснабжения, в общей численности населения Братского сельского поселения Тихорецкого района | % | 3 | 95 | 100 | 100 |
| 2.2. | Подпрограмма «Благоустройство Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Ремонт линии уличного освещения | м | 3 | 1500 | 1500 | 1810 |
| 2.2.2. | Ремонт и замена осветительных приборов | шт. | 3 | 20 | 20 | 20 |
| 2.2.3. | Покупка светильников | шт. | 3 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2.4. | Окос пустырей, парков внутрипоселковых обочин дорог | тыс.м² | 3 | 150 | 150 | 150 |
| 2.2.5. | Обследование и удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев | шт. | 3 | 5 | 10 | 10 |
| 2.2.6. | Посадка, уход, содержание клумб и цветников | м² | 3 | 140 | 140 | 140 |
| 2.2.7. | Приобретение деревьев и кустарников для восстановления утраченных на улицах и парках | шт. | 3 | 50 | 50 | 50 |
| 2.2.7 | Обустройство детских и спортивных площадок | шт. | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.8. | Уборка территории на детских, спортивных площадках и зонах отдыха | тыс.м² | 3 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2.9. | Установка элементов благоустройства (скамейки парковые, лавочки, уличные урны, контейнеры и т.д.) | шт. | 3 | 9 | 10 | 10 |
| 2.3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Увеличение доли установленных энергосберегающих светильников уличного освещения | % | 3 | 60 | 80 | 100 |
| 2.3.2. | Доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований | % | 3 | 35 | 50 | 100 |
| 2.4. | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Братского сельского поселения» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Ямочный ремонт улично-дорожной сети | 100 м2 | 3 | - | 4,0 | 3,5 |
| 2.4.2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 3 | 450 | - | - |
| 2.4.3. | Грейдирование дорог общего пользования местного значения | м | 3 | 310 | 700 | 900 |

3* - показатели рассчитываются по методике (прямой счёт).

Общий срок реализации муниципальной программы - 2015 - 2017 годы, в том числе:

подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы;

подпрограмма «Благоустройство Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы;

подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы;

подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы.

3. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа включает 4 подпрограммы, содержащих взаимоувязанные по целям, срокам и ресурсному обеспечению мероприятия.

Подпрограмма «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, предусматривающие повышение уровня качества услуг по водоснабжению, газоснабжению Братского сельского поселения Тихорецкого района. Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприятия Подпрограммы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества.

Подпрограмма «Благоустройство Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, направленные на успешное развитие экономики поселения и улучшение условий жизни населения. Комплексное решение проблем по благоустройству окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы основной целью, которой является эффективное использование энергетических ресурсов Братского сельского поселения Тихорецкого района  и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам. В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, предусматривающие сокращение потерь электроэнергии.

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы.  В рамках подпрограммы запланированы мероприятия, направленные на формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района, соответствующей потребностям населения и экономики поселения, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими, предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении, повышение уровня активной и пассивной безопасности транспортных средств.

# ПЕРЕЧЕНЬ

основных мероприятий муниципальной программы  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | 11 |  |  |  |
| Цель | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, совершенствование системы комплексного благоустройства Братского сельского поселения Тихорецкого района, создание комфортных условий проживания и отдыха населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Братского сельского поселения Тихорецкого района; продолжение развития отдельных систем водоснабжения, газоснабжения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района, выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Братского сельского поселения Тихорецкого района; повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт водозабора в х. Ленинское Возрождение Тихорецкого района. Монтаж радиочастотного фильтра на объекте: «Водозабор по адресу х. Ленинское Возрождение Тихорецкого района». Ремонт водопроводных сетей, ремонт участка наружной сети водопровода от ул. Рабочая до ул. Школьная в пос. Мирный Братского сельского поселения (материалы: труба ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая (Бухта по 100 м); муфта редукционная компрессионная 090х063 мм; отвод компрессионный 063 мм ГПП; муфта компрессионная резьбовая 075х2 мм с внутренней резьбой; Муфта компрессионная резьбовая 063х2 мм с нар. резьбой ГПП; транспортно-эксплуатационное обслуживание); Ремонт водопровода по ул. Дружбы пос. Братский (материалы труба питьевая ПЭ 100 SDR-17 P=10 Атм d 90, седеока компрессонная d 90*1, переход 90*63, тройник компрессионный d 63, соединение фланцевое д 63*2, фланец плоский 1-100-10, фланец плоский 1-50-10, задвижка фл. 30ч6бр d 100) кран1, труба 40, лента фум, муфта, фитинг сантехнический |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | повышение уровня санитарно-эпидемиологичес-кого благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 3598,3 | 0,00 | 3300,0 | 298,3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 43,9 | 0,00 | 0,00 | 43,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 3642,2 | 0,00 | 3300,0 | 342,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения стоимости объекта, сан. эпидем. экспертиза в целях выдачи сан. эпидем. заключения на проектную и иную документацию 3 гр. сложностти. Строительный контроль на выполнение работ: «Капитальный ремонт водозабора в х. Ленинское Возрождение Тихорецкого района», строительный контроль по объекту «Монтаж радиочастотного фильтра на объекте: водозабор по адресу х. Ленинское Возрождение». |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | повышение уровня санитарно-эпидемиологичес-кого благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 100,2 | 0,00 | 0,00 | 100,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 100,2 | 0,00 | 0,00 | 100,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Братского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2019 г.г. и на период до 2025 г., актуализация «Схемы водоснабжения и водоотведения Братского сельского поселения Тихорецкого района на 2017-2022 г.г. и на период до 2027 актуализация на 2016 год» |  | 2015 | 54,0 | 0,00 | 0,00 | 54,0 | 0,00 | повышение уровня санитарно-эпидемиологичес-кого благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 34,0 | 0,00 | 0,00 | 34,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 34,0 | 0,00 | 0,00 | 34,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 122,0 | 0,00 | 0,00 | 122,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Выполнение работ по разработке Программы комплексного развития Братского сельского поселения Тихорецкого района |  | 2015 | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 0,00 | разработка и реализация стратегических задач развития системы коммунальной инфраструктуры |  |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 35,0 | 0,00 | 0,00 | 35,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Передача полномочий Братского сельского поселения Тихорецкого района по решению вопросов местного значения по организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения |  | 2015 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00 | организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения |  |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 4,0 | 0,00 | 0,00 | 4,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 12,0 | 0,00 | 0,00 | 12,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Составление проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин Братского сельского поселения Тихорецкого района, выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, выполнение работ по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры¸ приобретение станции управления СУЗ-40 в количестве 2 штук, насос ЭЦВ 6-10-110 (для водонапорной башни) |  | 2015 | 99,6 | 0,00 | 0,00 | 99,6 | 0,00 | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества |  |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 107,7 | 0,00 | 0,00 | 107,7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 64,5 | 0,00 | 0,00 | 64,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 271,8 | 0,00 | 0,00 | 271,8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проектирование и строительство «Межпоселковый газопровод среднего давления от улицы Школьной в поселке Братском до улицы Садовой в поселке Мирном Братского сельского поселения Тихорецкого района» |  | 2015 | 400,0 | 0,00 | 0,00 | 400,0 | 0,00 | продолжение развития отдельных систем газоснабжения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 400,0 | 0,00 | 0,00 | 400,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Изготовление проектно-сметной документации по строительству объекта: уличный газопровод по улице Южная от дома № 11 до дома № 47 в хуторе Ленинское Возрождение Братского сельского поселения Тихорецкого района; обрезка п/э газопровода с установкой заглушки; разработка грунта экскаватором |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | продолжение развития отдельных систем газоснабжения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 104,5 | 0,00 | 0,00 | 104,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 104,5 | 0,00 | 0,00 | 104,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Разработка схемы теплоснабжения Братского сельского поселения Тихорецкого района на период до 2030 г. |  | 2015 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0,00 | разработка технических решений, направленных на обеспечение качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 30,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Эксплуатация, ремонт объектов линий наружного освещения, приобретение прибора учета электроэнергии, текущее содержание и обслуживание наружных сетей уличного освещения, в том числе оплата за поставку электрической энергии для наружного освещения. Приобретение расходных материалов. Изготовление сметы, технический надзор. Приобретение ламп ртутно-вольфрамовых ДРВ 160вт HWL E27 |  | 2015 | 332,2 | 0,00 | 127,2 | 205,0 | 0,00 | освещенность улиц |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 262,3 | 0,00 | 0,00 | 262,3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 199,9 | 0,00 | 0,00 | 199,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 794,4 | 0,00 | 127,2 | 794,4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Работы по озеленению территории поселения (приобретение деревьев и кустарников, цветочной рассады, газонной травы) |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | озеленение территории поселения | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Приобретение и установка элементов благоустройства (скамейки парковые, лавочки, уличные урны, контейнеры и т.д.) детские игровые площадки, турники, уличные тренажеры |  | 2015 | 129,9 | 0,00 | 121,5 | 8,4 | 0,00 | приведение в качественное состояние элементов благоустройства | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 150,0 | 0,00 | 150,0 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 279,9 | 0,00 | 271,5 | 8,4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев, формовочная и санитарная обрезка деревьев. Услуги автовышки (мехрука) |  | 2015 | 10,0 | 0,00 | 0,00 | 10,0 | 0,00 | санитарное состояние территории | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 180,0 | 0,00 | 0,00 | 180,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 190,0 | 0,00 | 0,00 | 190,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Организация зачистки несанкционированных свалок в поселении, расчистка дорог от снега в зимний период (работа грейдера) |  | 2015 | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 0,00 | благоустроенность населённых пунктов поселения | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 16,0 | 0,00 | 0,00 | 16,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Уничтожение бездомных собак |  | 2015 | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 5,7 | 0,00 | обеспечение безопасности населения | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 5,7 | 0,00 | 0,00 | 5,7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Санитарная очистка территории, покос сорной растительности (приобретение ГСМ) |  | 2015 | 261,5 | 0,00 | 0,00 | 261,5 | 0,00 | благоустроенность населённых пунктов поселения | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 319,9 | 0,00 | 0,00 | 319,9 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 320,3 | 0,00 | 0,00 | 320,3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 901,7 | 0,00 | 0,00 | 901,7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Ремонт трактора МТЗ 82-1 и ручных косилок (приобретение запчастей, стекол и шин на трактор), Приобретение косилок, масла, лески. Предрейсовое медицинское освидетельствование и предрейсовый технический осмотр автотранспортного средства |  | 2015 | 70,4 | 0,00 | 0,00 | 70,4 | 0,00 | благоустроенность населённых пунктов поселения | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 65,6 | 0,00 | 0,00 | 65,6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 79,5 | 0,00 | 0,00 | 79,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 215,5 | 0,00 | 0,00 | 215,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Прочие работы и услуги по благоустройству, в том числе приобретение строительных и хозяйственных инвентаря,материаловПриобретение извести. Дезинсекция. |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | благоустроенность населённых пунктов поселения | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 39,2 | 0,00 | 0,00 | 39,2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 32,8 | 0,00 | 0,00 | 32,8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 72,0 | 0,00 | 0,00 | 72,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Ремонт тротуарной дорожки в парке от ДК пос. Братского до ул. Ленина. Ремонт тротуарной дорожки по ул. Ленина в районе дома № 22. Изготовление сметной документации, технический надзор, строительный контроль. Приобретение извести. |  | 2015 | 255,1 | 0,00 | 251,3 | 3,8 | 0,00 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 255,1 | 0,00 | 251,3 | 3,8 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Благоустройство и содержание кладбищ (ограждение, покраска, раскорчевка деревьев для расширения площади кладбищ) |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | благоустроенность населённых пунктов поселения |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Замена уличных ламп накаливания, на энергосберегающие лампы |  | 2015 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | экономия электрической энергии на уличное освещение |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 3,1 | 0,00 | 0,00 | 3,1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 18,1 | 0,00 | 0,00 | 18,1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Ямочный ремонт улично-дорожной сети. Составление сметной документации. Ямочный ремонт дороги «Проезд от ул. Комсомольская до ул. Северная в пос. Братском Братского сельского поселения Тихорецкого района |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, составление сметной документации. Ремонт проезда между ул. Садовой по ул. Российской от ПК 0+00 до ПК +37 в п.Мирном Братского сельского поселения» подрядчик ЗАО «РСУ «Автогрейд» 955718,30х2,14%=20452,37. Ремонт проезда от ул. Северная до ул. Южная в х. Ленинское Возрождение Братского сельского поселения Тихорецкого района и услуги по строительному контролю |  | 2015 | 2377,2 | 0,00 | 1000,0 | 1377,2 | 0,00 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1785,1 | 0,00 | 0,00 | 1785,1 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1295,3 | 0,00 | 0,00 | 1295,3 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 5457,6 | 0,00 | 1000,0 | 4457,6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Грейдирование дорог общего пользования местного значения |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | нарезка профиля грунтовой дороги |  |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 45,5 | 0,00 | 0,00 | 45,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 45,5 | 0,00 | 0,00 | 45,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Разработка проекта организации дорожного движения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края, изготовление банера по повышению безопасности дорожного движения |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | безопасность дорожного движения |  |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 39,5 | 0,00 | 0,00 | 39,5 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Замена вышедших из строя ламп, светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементоы уличного электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на уличное освещение |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | содержание и обустройство автомобильных дорог |  |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  | 2015 | 4095,6 | 0,00 | 1500,0 | 2595,6 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2016 | 6356,4 | 0,00 | 3300,0 | 3056,4 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 3056,7 | 0,00 | 150,0 | 2906,7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | всего | 13508,7 | 0,00 | 4950,0 | 8558,7 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства»

на 2015-2017 годы

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма № 1 «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 2015 | 622,6 | 0,0 | 0,0 | 622,6 | 0,0 |
| 2016 | 3844,2 | 0,0 | 3300,0 | 544,2 | 0,0 |
| 2017 | 250,9 | 0,0 | 0,0 | 250,9 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 4717,7 | 0,0 | 3300,0 | 1417,7 | 0,0 |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 2015 | 1080,8 | 0,0 | 500,0 | 580,8 | 0,0 |
| 2016 | 687,0 | 0,0 | 0,0 | 687,0 | 0,0 |
| 2017 | 962,5 | 0,0 | 150,0 | 812,5 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 2730,3 | 0,0 | 650,0 | 2080,3 | 0,0 |
| Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 2015 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2016 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 18,1 | 0,0 | 0,0 | 18,1 | 0,0 |
| Подпрограмма № 4 «Развитие дорожного хозяйства на 2015-2017 годы» |  |  |  |  |  |
| 2015 | 2377,2 | 0,0 | 1000,0 | 1377,2 | 0,0 |
| 2016 | 1822,1 | 0,0 | 0,0 | 1822,1 | 0,0 |
| 2017 | 1843,3 | 0,0 | 0,0 | 1843,3 | 0,0 |
| Всего по подпрограмме | 6042,6 | 0,0 | 1000,0 | 5042,6 | 0,0 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2015 | 4095,6 | 0,0 | 1500,0 | 2595,6 | 0,0 |
| 2016 | 6356,4 | 0,0 | 3300,0 | 3056,4 | 0,0 |
| 2017 | 3056,7 | 0,0 | 150,0 | 2906,7 | 0,0 |
| Всего по муниципальной программе | 13508,7 | 0,0 | 4950,0 | 8558,7 | 0,0 |

Потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий определена на основе данных экономических обоснований, расчетов затрат на проведение мероприятий, действовавших в 2014 году.

Объемы ассигнований из местного бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии решения Совета Братского сельского поселения Тихорецкого района о местном бюджете на очередной финансовый год.

5.Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года и проводится в соответствии с постановлением администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района от 22 сентября 2014 года №107 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Братского сельского поселения Тихорецкого района».

- 6. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением

Текущее управление муниципальной программой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности координаторов подпрограмм, участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений координаторов подпрограмм программы;

разрабатывает формы отчетности для координаторов подпрограмм, необходимые для осуществления контроля за выполнением муниципальной программы, устанавливает сроки их предоставления;

проводит мониторинг реализации муниципальной программы и анализ отчетности, представляемой координаторами подпрограмм и участниками муниципальной программы;

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы;

размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет специалисту, выполняющему финансово-экономические функции,  заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет специалисту, выполняющему финансово-экономические функции  доклад о ходе реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы обеспечивает достоверность данных, представляемых в рамках мониторинга реализации муниципальной программы.

Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой);

Координатор подпрограмм ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Братского сельского поселения

Тихорецкого района 								А.Ю.Пискунов