|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы от 13.10.2014 г. № 115 (в редакции от 27.12.2017 № 143) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы

- «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры

- Братского сельского поселения Тихорецкого района»

- на 2015 - 2017 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| Задачи подпрограммы |  | развитие систем водоснабжения населенных пунктов Братского сельского поселения Тихорецкого района, проведение комплекса мероприятий по модернизации, строительству, реконструкции и ремонту объектов водоснабжения, газоснабжения в Братском сельском поселении Тихорецкого района |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | доля населения, обеспеченного питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, в общей численности населения Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета составляет 4717,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств местного бюджета – 1417,7 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджетп – 3300,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2015 год – 622,6 тыс. рублей 2016 год - 3844,2 тыс. рублей 2017 год - 250,9 тыс. рублей |

# 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основные цели подпрограммы состоят в создании безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышении качества жилищно-коммунальных услуг;

развитие систем и объектов коммунальной инфраструктуры населенных пунктов Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства Братского сельского поселения Тихорецкого района;

обеспечение надежности функционирования коммунального хозяйства Братского сельского поселения Тихорецкого района;

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Братского сельского поселения Тихорецкого района;

продолжение развития отдельных систем водоснабжения, газоснабжения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района.

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Братского сельского поселения Тихорецкого района;

достижение краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

Решение основных задач даст возможность оптимизировать затраты на добычу и транспортировку воды, развитие эффективных, экологически безопасных и безаварийных инженерных систем жизнеобеспечения, отведение и очистку хозяйственно-бытовых и производственных стоков;  сократить потери и непроизводственные расходы, улучшить качество и доступность коммунальных услуг для всех потребителей Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Реализация Подпрограммы позволит:

повысить уровень качества услуг по водоснабжению населенных пунктов Братского сельского поселения Тихорецкого района;

повысить надежность систем водоснабжения населенных пунктов;

повысить качество питьевой воды в централизованных системах водоснабжения;

обеспечить развитие инфраструктуры населенных пунктов Братского сельского поселения Тихорецкого района, повысить степень благоустройства поселения.

Независимо от экономического аспекта эффективности проводимых мероприятий основными вопросами, на решение которых направлены мероприятия Подпрограммы, являются повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества, а также в долгосрочной перспективе обеспечение полноценного водоснабжения всех объектов и потребителей на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района.

В результате реализации Подпрограммы планируется достигнуть снижения потерь воды в сетях в целом по Братскому сельскому поселению.

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит:

обеспечить финансовую стабильность работы предприятий коммунального комплекса Братского сельского поселения Тихорецкого района, в том числе за счет увеличения стоимости основных фондов этих организаций;

сформировать рыночные механизмы управления жилищно-коммунальным хозяйством, повысить инвестиционную привлекательность коммунального комплекса и создать условия для привлечения внебюджетных инвестиций в модернизацию и развитие этой отрасли;

создать конкурентную среду в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 1 таблицы № 1 муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

# 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Содержание и развитие коммунальной инфраструктуры Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |
|  | Цель | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | модернизация, строительство, реконструкция и ремонт объектов водоснабжения Братского сельского поселения Тихорецкого района; продолжение развития отдельных систем водоснабжения, газоснабжения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт водозабора в х. Ленинское Возрождение Тихорецкого района. Монтаж радиочастотного фильтра на объекте: «Водозабор по адресу х. Ленинское Возрождение Тихорецкого района». Ремонт водопроводных сетей, ремонт участка наружной сети водопровода от ул. Рабочая до ул. Школьная в пос. Мирный Братского сельского поселения (материалы: труба ПЭ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая (Бухта по 100 м); муфта редукционная компрессионная 090х063 мм; отвод компрессионный 063 мм ГПП; муфта компрессионная резьбовая 075х2 мм с внутренней резьбой; Муфта компрессионная резьбовая 063х2 мм с нар. резьбой ГПП; транспортно-эксплуатационное обслуживание); Ремонт водопровода по ул. Дружбы пос. Братский (материалы труба питьевая ПЭ 100 SDR-17 P=10 Атм d 90, седеока компрессонная d 90*1, переход 90*63, тройник компрессионный d 63, соединение фланцевое д 63*2, фланец плоский 1-100-10, фланец плоский 1-50-10, задвижка фл. 30ч6бр d 100) кран1, труба 40, лента фум, муфта, фитинг сантехнический |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 3598,3 | 0,00 | 3300,0 |  | 298,3 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 43,9 | 0,00 | 0,00 |  | 43,9 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 3642,2 | 0,00 | 3300,0 |  | 342,2 | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. | Изготовление проектно-сметной документации, экспертиза достоверности определения стоимости объекта, сан. эпидем. экспертиза в целях выдачи сан. эпидем. заключения на проектную и иную документацию 3 гр. сложностти. Строительный контроль на выполнение работ: «Капитальный ремонт водозабора в х. Ленинское Возрождение Тихорецкого района», строительный контроль по объекту «Монтаж радиочастотного фильтра на объекте: водозабор по адресу х. Ленинское Возрождение». |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 100,2 | 0,00 | 0,00 |  | 100,2 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 100,2 | 0,00 | 0,00 |  | 100,2 | 0,00 |  |  |  |
| 1.3. | Разработка схемы водоснабжения и водоотведения Братского сельского поселения Тихорецкого района на 2015-2019 г.г. и на период до 2025 г., актуализация «Схемы водоснабжения и водоотведения Братского сельского поселения Тихорецкого района на 2017-2022 г.г. и на период до 2027 актуализация на 2016 год» |  | 2015 | 54,0 | 0,00 | 0,00 |  | 54,0 | 0,00 |  | повышение уровня санитарно-эпидемиологичес-кого благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 34,0 | 0,00 | 0,00 |  | 34,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 34,0 | 0,00 | 0,00 |  | 34,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 122,0 | 0,00 | 0,00 |  | 122,0 | 0,00 |  |  |  |
| 1.4. | Выполнение работ по разработке Программы комплексного развития Братского сельского поселения Тихорецкого района |  | 2015 | 35,0 | 0,00 | 0,00 |  | 35,0 | 0,00 |  | разработка и реализация стратегических задач развития системы коммунальной инфраструктуры | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 35,0 | 0,00 | 0,00 |  | 35,0 | 0,00 |  |  |  |
| 1.5. | Передача полномочий Братского сельского поселения Тихорецкого района по решению вопросов местного значения по организации в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения |  | 2015 | 4,0 | 0,00 | 0,00 |  | 4,0 | 0,00 |  | организация в границах поселения водоснабжения населения, водоотведения | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 4,0 | 0,00 | 0,00 |  | 4,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 4,0 | 0,00 | 0,00 |  | 4,0 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 12,0 | 0,00 | 0,00 |  | 12,0 | 0,00 |  |  |  |
| 1.6. | Составление проекта зон санитарной охраны водозаборных скважин Братского сельского поселения Тихорецкого района, выполнение работ по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, выполнение работ по разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры¸ приобретение станции управления СУЗ-40 в количестве 2 штук, насос ЭЦВ 6-10-110 (для водонапорной башни) |  | 2015 | 99,6 | 0,00 | 0,00 |  | 99,6 | 0,00 |  | повышение уровня санитарно-эпидемиологического благополучия населения и обеспеченности населения водой питьевого качества | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 107,7 | 0,00 | 0,00 |  | 107,7 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 64,5 | 0,00 | 0,00 |  | 64,5 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 271,8 | 0,00 | 0,00 |  | 271,8 | 0,00 |  |  |  |
|  | 2. Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проектирование и строительство «Межпоселковый газопровод среднего давления от улицы Школьной в поселке Братском до улицы Садовой в поселке Мирном Братского сельского поселения Тихорецкого района» |  | 2015 | 400,0 | 0,00 | 0,00 | 400,0 |  | 0,00 |  | продолжение развития отдельных систем газоснабжения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 400,0 | 0,00 | 0,00 | 400,0 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2.2. | Изготовление проектно-сметной документации по строительству объекта: уличный газопровод по улице Южная от дома № 11 до дома № 47 в хуторе Ленинское Возрождение Братского сельского поселения Тихорецкого района; обрезка п/э газопровода с установкой заглушки; разработка грунта экскаватором |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | продолжение развития отдельных систем газоснабжения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 104,5 | 0,00 | 0,00 | 104,5 |  | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  | всего | 104,5 | 0,00 | 0,00 | 104,5 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | 3.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Разработка схемы теплоснабжения Братского сельского поселения Тихорецкого района на период до 2030 г. |  | 2015 | 30,0 | 0,00 | 0,00 |  | 30,0 |  | 0,00 | разработка технических решений, направленных на обеспечение качественного и надежного теплоснабжения потребителей при минимальном негативном воздействии на окружающую среду | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 30,0 | 0,00 | 0,00 |  | 30,0 |  | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  | 2015 | 622,6 | 0,00 | 0,00 |  | 622,6 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 3844,2 | 0,00 | 3300,0 |  | 544,2 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 251,0 | 0,00 | 0,00 |  | 251,0 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 4717,7 | 0,00 | 3300,0 |  | 1417,7 |  | 0,00 |  |  |

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района составит 4717,7 тыс. рублей, в том числе:

2015 год -  622,6  тыс. рублей

2016 год -  3844,2 тыс. рублей

2017 год -   250,9 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Глава Братского сельского поселения

Тихорецкого района								А.Ю.Пискунов