|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к муниципальной программе Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы от 13.10.2014 г. № 115 (в редакции от 27.12.2017 № 143) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | -развитие дорожной сети Братского сельского поселения Тихорецкого района; -улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог; -содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; - повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов |
| Задачи подпрограммы |  | -расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района; -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; -повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с выделенными средствами. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета составляет — 6042,6 тыс. рублей, в том числе на: 2015 год — 2377,2 тыс. рублей, из них: 1377,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 1000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 2016 год — 1822,1 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 2017 год - 1843,3 - тыс.рублей за счет средств местного бюджета |

# 1. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы - развитие дорожной сети Братского сельского поселения, улучшение  транспортно - эксплуатационных  качеств  автомобильных дорог и    повышение   безопасности   движения при   рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Задачи Программы - расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района;

содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения намеченной цели предусмотрено:

выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с выделенными средствами.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по поддержанию автомобильных дорог Братского сельского поселения Тихорецкого района в нормативном состоянии и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 1 таблицы № 1 муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

# 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Братского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель | Улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ямочный ремонт улично-дорожной сети. Составление сметной документации. Ямочный ремонт дороги «Проезд от ул. Комсомольская до ул. Северная в пос. Братском Братского сельского поселения Тихорецкого района |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, составление сметной документации. Ремонт проезда между ул. Садовой по ул. Российской от ПК 0+00 до ПК +37 в п.Мирном Братского сельского поселения» подрядчик ЗАО «РСУ «Автогрейд» 955718,30х2,14%=20452,37. Ремонт проезда от ул. Северная до ул. Южная в х. Ленинское Возрождение Братского сельского поселения Тихорецкого района и услуги по строительному контролю |  | 2015 | 2377,2 | 0,00 | 1000,0 | 1377,2 | 0,00 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 1785,1 | 0,00 | 0,00 | 1785,1 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1295,3 | 0,00 | 0,00 | 1295,3 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 5457,6 | 0,00 | 1000,0 | 4457,6 | 0,00 |  |  |
| 3. | Грейдирование дорог общего пользования местного значения |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 45,5 | 0,00 | 0,00 | 45,5 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 45,5 | 0,00 | 0,00 | 45,5 | 0,00 |  |  |
| 4. | Разработка проекта организации дорожного движения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района Краснодарского края, изготовление банера по повышению безопасности дорожного движения |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Безопасность дорожного движения | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 37,00 | 0,00 | 0,00 | 37,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2,5 | 0,00 | 0,00 | 2,5 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 39,5 | 0,00 | 0,00 | 39,5 | 0,00 |  |  |
| 5. | Замена вышедших из строя ламп, светильников, проводов, кабелей, автоматических выключателей, трансформаторов и других элементоы уличного электроосвещения, техническое обслуживание трансформаторов, плата за расход электроэнергии на уличное освещение |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | содержание и обустройство автомобильных дорог | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 500,0 | 0,00 | 0,00 | 500,0 | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  | 2015 | 2377,2 | 0,00 | 1000,0 | 1377,2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1822,1 | 0,00 | 0,00 | 1822,1 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 1843,3 | 0,00 | 0,00 | 1843,3 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 6042,6 | 0,00 | 1000,0 | 5042,6 | 0,00 |  |  |

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2017 годы  составляет — 6042,6 тыс. рублей, в том числе на:

2015 год — 2377,2 тыс. рублей, из них: 1377,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 1000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

2016 год — 1822,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

2017 год  - 1843,3 - тыс. рублей за счет средств местного бюджета

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Глава Братского сельского поселения

Тихорецкого района								А.Ю.Пискунов