|  | Приложение 1 к муниципальной программе Братского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество» на 2024-2026 годы от г. № |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы

- «Информатизация в Братском сельском поселении Тихорецкого района»

- на 2024 - 2026 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | - создание условий для повышения эффективности муниципального управления за счет внедрения информационных и коммуникационных технологий |
| Задачи подпрограммы |  | совершенствование деятельности администрации на основе использования современных информационных и программных продуктов, формирование информационной культуры и потребностей, соответствующих информационному обществу |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | доля автоматизированных рабочих мест, оснащенных современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы от общего числа рабочих мест в администрации; доля обеспеченности автоматизированных рабочих мест услугами сети «Интернет» от общего числа рабочих мест |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2024 – 2026 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 1710,0 тыс. рублей, из них по годам: 2024 год – 570,0 тыс. рублей 2025 год - 570,0 тыс. рублей 2026 год - 570,0 тыс. рублей |

# 1. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма «Информатизация в Братском сельском поселении Тихорецкого района» на 2024-2026 годы предполагает формирование и постоянную доработку целостного системного проекта и интеграция в его рамках локальных информационных систем на основе формирования общей информационно-логической, программно-технической, телекоммуникационной среды обработки и обмена информацией и достижение при этом следующих целей:

1.Формирование единой информационной инфраструктуры Братского сельского поселения в рамках общего рынка информационных услуг.

2.Нормативное закрепление прав и обязанностей разных категорий пользователей.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

оснастить современным программным обеспечением, способствующим развитию информационной системы, на протяжении всего периода продлевать существующие лицензии;

произвести приобретение серверов, рабочих станций, оргтехники 
и коммутационного оборудования для функционирования информационной сети Братского сельского поселения Тихорецкого района. Заменить устаревшее оборудование;

создать инфраструктуру информационной сети Братского сельского поселения Тихорецкого района на базе выделенных каналов передачи данных и обеспечить сопровождение этих каналов;

обеспечить защиту информационных систем обработки персональных данных.

Таким образом, итоговым результатом Программы станет наличие широкого спектра возможностей использования информационных технологий в социальных целях. Эти возможности будут доступны для любого гражданина вне зависимости от его возраста, состояния здоровья, региона проживания и любых других характеристик. Возможности использования информационных технологий обеспечиваются за счет создания соответствующей инфраструктуры, обеспечения цифрового контента и подготовки пользователей.

- В рамках реализации программы для повышения уровня удовлетворенности населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг планируется:

- проведение комплексных мероприятий по защите информации;

- проведение работ по обслуживанию компьютерной техники 
и корпоративной сети;

- обеспечение соблюдения единой политики в области выбора, создания 
и использования информационных систем в органах местного самоуправления;

- формирование и развитие электронной демократии на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района;

- сопровождение информационных ресурсов (сайт, портал) для получения официальной информации о деятельности органа местного самоуправления;

- создание, внедрение и сопровождение компьютерных сетей 
и распределенных систем обработки информации;

- внедрение и сопровождение системного и прикладного программного обеспечения, программно-технических комплексов и информационных систем;

- оказание информационных и консультационных услуг в области использования программного обеспечения, компьютерных систем и технологий, правовой информации, делопроизводства и документооборота;

- модернизация существующей локально-вычислительной сети администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района, замена устаревшего оборудования.

При реализации мероприятий программы обеспечивается развитие технической и технологической основы становления информационного общества и организуется доступ граждан и организаций к услугам на основе современных ИКТ, создаются информационно-технологические решения для перехода к новой форме организации деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Братское сельское поселение Тихорецкого района на качественно новый уровень оперативности и удобства получения организациями и гражданами государственных и муниципальных услуг, а также информации о результатах их деятельности.

Целевые показатели реализации подпрограммы приведены в пункте 1 таблицы № 1 муниципальной программы Братского сельского поселения Тихорецкого района «Информационное общество» на 2024-2026 годы.

Срок реализации подпрограммы: 2024 - 2026 годы.

# 2.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Информатизация Братского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2024 - 2026 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель | Формирование единой информационной инфраструктуры Братского сельского поселения в рамках общего рынка информационных услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. | Развитие технической и технологической основы становления информационного общества Братского сельского поселения Тихорецкого района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Услуги по сопровождению информационно-правовой системы «Гарант» |  | 2024 | 84,8 | 0,00 | 0,00 | 84,8 | 0,00 | доступ к актуальным версиям федеральных, краевых и муниципальных правовых актов | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 84,8 | 0,00 | 0,00 | 84,8 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 84,8 | 0,00 | 0,00 | 84,8 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 254,4 | 0,00 | 0,00 | 254,4 | 0,00 |  |  |
| 1.2. | Услуги по сопровождению АРМ «Муниципал» |  | 2024 | 15,6 | 0,00 | 0,00 | 15,6 | 0,00 | обеспечение своевременной передачи муниципальных правовых актов в региональный регистр | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 15,6 | 0,00 | 0,00 | 15,6 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 15,6 | 0,00 | 0,00 | 15,6 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 46,8 | 0,00 | 0,00 | 46,8 | 0,00 |  |  |
| 1.3. | Услуги по программному сервису«1С Предприятие», программному обеспечению «1С Предприятие» |  | 2024 | 69,4 | 0,00 | 0,00 | 69,4 | 0,00 | обеспечение эффективного и автоматизированного кадрового учета, бухгалтерского учета и отчетности | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 69,4 | 0,00 | 0,00 | 69,4 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 69,4 | 0,00 | 0,00 | 69,4 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 208,2 | 0,00 | 0,00 | 208,2 | 0,00 |  |  |
| 1.4. | Услуги по сопровождению программного обеспечения «СБиС Электронная отчетность. Документооборот», неисключительные права использования Программы |  | 2024 | 13,7 | 0,00 | 0,00 | 13,7 | 0,00 | обеспечение эффективного и автоматизированного, бухгалтерского учета и отчетности | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 13,7 | 0,00 | 0,00 | 13,7 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 13,7 | 0,00 | 0,00 | 13,7 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 41,1 | 0,00 | 0,00 | 41,1 | 0,00 |  |  |
| 1.5. | Услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети «Интернет» |  | 2024 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | 18.0 | 0,00 | доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 54,0 | 0,00 | 0,00 | 54,0 | 0,00 |  |  |
| 1.6. | Услуги по обслуживанию сайта Братского сельского поселения Тихорецкого района |  | 2024 | 19,2 | 0,00 | 0,00 | 19,2 | 0,00 | приведение официального сайта администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с требованиями действующего законодательства | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 19,2 | 0,00 | 0,00 | 19,2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 19,2 | 0,00 | 0,00 | 19,2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 57,6 | 0,00 | 0,00 | 57,6 | 0,00 |  |  |
| 1.7. | Услуги по ремонту и заправке оргтехники |  | 2024 | 281,9 | 0,00 | 0,00 | 281,9 | 0,00 | обеспечение работоспособности оргтехники | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 281,9 | 0,00 | 0,00 | 281,9 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 281,9 | 0,00 | 0,00 | 281,9 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 845,7 | 0,00 | 0,00 | 845,7 | 0,00 |  |  |
| 1.8. | Приобретение оргтехники и запасных частей |  | 2024 | 15,8 | 0,00 | 0,00 | 15,8 | 0,00 | повышение производительности труда и эффективности исполнения должностных обязанностей сотрудниками администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 15,8 | 0,00 | 0,00 | 15,8 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 15,8 | 0,00 | 0,00 | 15,8 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 47,4 | 0,00 | 0,00 | 47,4 | 0,00 |  |  |
| 1.9. | Приобретение специализированного программного обеспечения «Антивирус», АС «УРМ» (право на использование ПО АС «УРМ», «М6.Похозяйственный Учет» - 1 лицензия, ПО система электронного документоборота «Обращения граждан» |  | 2024 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 0,00 | обеспечение эффективного и автоматизированного, бухгалтерского учета и отчетности | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 24,0 | 0,00 | 0,00 | 24,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 72,0 | 0,00 | 0,00 | 72,0 | 0,00 |  |  |
| 1.10. | Обеспечение функционирования системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) |  | 2024 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 | обеспечение возможности направление межведомственных запросов в электронном виде | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 3,0 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 9,0 | 0,00 | 0,00 | 9,0 | 0,00 |  |  |
| 1.11. | Размещение Веб системы, обслуживание и администрирование ПО VipNetClient 3.х (КСЗ), РЗО (ВЗС базовый)» VipNetClient 4.х (КСЗ)(ДС СВЭМ и компакт диск |  | 2024 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 0,00 | приведение официального сайта администрации Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с требованиями действующего законодательства | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 18,0 | 0,00 | 0,00 | 18,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 54,0 | 0,00 | 0,00 | 54,0 | 0,00 |  |  |
| 1.12. | Изготовление сертификатов ключей подписи |  | 2024 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 6,6 | 0,00 | обеспечение возможности направление межведомственных запросов в электронном виде | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2025 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 6,6 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 6,6 | 0,00 | 0,00 | 6,6 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 19,8 | 0,00 | 0,00 | 19,8 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме: |  | 2024 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2025 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2026 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 1710,0 | 0,00 | 0,00 | 1710,0 | 0,00 |  |  |

# 3. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района.

| Годы реализации | Объем финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюдже тные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Информатизация Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2024 – 2026 годы |  |  |  |  |  |
| 2024 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,0 | 0,00 |
| 2025 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,0 | 0,00 |
| 2026 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,0 | 0,00 |
| Всего: | 1710,0 | 0,00 | 0,00 | 1710,0 | 0,00 |
| Общий объем финансирования по муниципальной программе |  |  |  |  |  |
| 2024 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,0 | 0,00 |
| 2025 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,0 | 0,00 |
| 2026 | 570,0 | 0,00 | 0,00 | 570,0 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе | 1710,0 | 0,00 | 0,00 | 1710,0 | 0,00 |

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района  составит 1710,0 тыс. рублей, в том числе:

2024 год – 570,0 тыс. рублей

2025 год – 570,0 тыс. рублей

2026 год – 570,0 тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

4.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Исполняющий обязанности главы

Братского сельского поселения

Тихорецкого района							      	 А.П.Матвиец