|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы от 28.12.2015 г. № 208 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к муниципальной программе Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие информационного общества» на 2015-2017 годы от 13.10.2014 г. № 113 (в редакции от 28.12.2015 № 208) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

- Братского сельского поселения Тихорецкого района»

- на 2015 - 2017 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | эффективное использование энергетических ресурсов Братского сельского поселения Тихорецкого района и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам |
| Задачи подпрограммы |  | создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Братского сельского поселения Тихорецкого района; повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | снижение потерь электроэнергии |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств местного бюджета составляет 48,3 тыс. рублей, из них по годам: 2015 год – 15,0 тыс. рублей 2016 год - 16,2 тыс. рублей 2017 год - 17,1 тыс. рублей |

# 1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития

Снабжение населения электроэнергий является важной жилищно-коммунальной сферой Братского сельского поселения Тихорецкого района и играет важную социальную, экономическую и экологическую роль в жизни сельского поселения.

Существующая инфраструктура энергоснабжения в Братском сельском поселении Тихорецкого района является результатом значительных капиталовложений предшествующих поколений и предназначена обеспечивать жизнедеятельность человека на протяжении длительного времени при условии постоянного поддержания ее в надлежащем состоянии. При значительном количестве электрических сетей, нуждающихся в замене, имеется большой процент потерь электроэнергии в сетях. Нерациональные потери электроэнергии, обусловленные высокими потерями в сетях, создают дополнительную нагрузку на энергопотребляемые объекты, поэтому одной из приоритетных мер для сельского поселения является реализация программных мероприятий электроэнергии, предусматривающих сокращение потерь электроэнергии. Более половины повреждений электрических сетей происходит по причине их ветхости, несвоевременного уничтожения больших деревьев под проводами. Ущерб, наносимый повреждениями, значительно превышает затраты на плановую замену основных фондов и предотвращение аварий.

Низкий уровень внешних и внутренних инвестиций не обеспечивает своевременного выполнения капитального ремонта основных фондов организаций коммунального комплекса и приводит к дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем. В результате нарастает количество аварий и повреждений, увеличиваются потери электроэнергии, а также затраты на восстановление основных фондов, что является негативным социальным фактором.

Решение организационно-методических, экономических и правовых проблем в сфере электроснабжения Братского сельского поселения Тихорецкого района требует использования программно-целевого метода.

# 2. Цели, задачи и целевые показатели достижений целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы

Основная цель подпрограммы состоит в эффективном использовании энергетических ресурсов Братского сельского поселения Тихорецкого района  и предоставление населению поселения высококачественных энергетических услуг по доступным ценам.

Для достижения этих целей предусматривается решение следующих задач:

создание правовых, экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района;

снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему и обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой устойчивости экономики поселения;

создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в коммунальный комплекс Братского сельского поселения Тихорецкого района;

достижение единого краевого уровня параметров качества жилищно-коммунального обслуживания;

повышение энергетической и экономической эффективности в регулировании отношений между исполнителями и потребителями коммунальных услуг;

повышение энергетической и экономической эффективности использования энергоресурсов;

повышение уровня жизни населения за счет уменьшения оплаты за потребленные коммунальные услуги;

повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

Решение основных задач даст возможность оптимизировать затраты на сокращение потерь электроэнергии и непроизводственные расходы, снизить себестоимость электроэнергии, улучшить качество  и доступность услуг для всех потребителей Братского сельского поселения Тихорецкого района.

| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы |  |  |  |  |  |
| 1. | увеличение доли установленных энергосберегающих светильников уличного освещения | % | 60 | 80 | 100 |
| 2. | доля муниципальных учреждений, в которых проведены мероприятия по результатам энергетических обследований | % | 35 | 50 | 100 |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель | создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | развитие энергосбережения и повышение энергоэффективности, уменьшение потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере Братского сельского поселения Тихорецкого района для обеспечения снижения энергоемкости валового муниципального продукта. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена уличных ламп накаливания, на энергосберегающие лампы |  | 2015 | 15,0 | 0,00 | 0,00 | 15,0 | 0,00 | экономия электрической энергии на уличное освещение | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 16,2 | 0,00 | 0,00 | 16,2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 17,1 | 0,00 | 0,00 | 17,1 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 48,3 | 0,00 | 0,00 | 48,3 | 0,00 |  |  |
|  | Всего: |  | 2015 | 622,6 | 0,00 | 0,00 | 622,6 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 823,8 | 0,00 | 0,00 | 823,8 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 453,6 | 0,00 | 0,00 | 453,6 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 1900,0 | 0,00 | 0,00 | 1900,0 | 0,00 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Реализация подпрограммы предусматривается за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Объем финансирования подпрограммы из средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района составит 48,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год -  15,0 тыс. рублей

2016 год -  16,2 тыс. рублей

2017 год -  17,1  тыс. рублей

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района, Совет Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Исполняющий обязанности главы

Братского сельского поселения

Тихорецкого района								 Г.В.Киселева