|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы от 28.12.2015 г. № 208 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к муниципальной программе Братского сельского поселения Тихорецкого района «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства» на 2015-2017 годы от 13.10.2014 г. № 115 (в редакции от 28.12.2015 г. № 208) |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

подпрограммы

«Развитие дорожного хозяйства Братского сельского поселения Тихорецкого района» на 2015-2017 годы

| Координатор подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| --- | --- | --- |
| Участники подпрограммы |  | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
| Цели подпрограммы |  | -развитие дорожной сети Братского сельского поселения Тихорецкого района; -улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог; -содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности; - повышение безопасности движения при рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов |
| Задачи подпрограммы |  | -расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района; -ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии; -повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования |
| Перечень целевых показателей подпрограммы |  | выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с выделенными средствами. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | 2015 – 2017 годы, этапы реализации не предусмотрены |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы |  | общий объем финансирования подпрограммы из средств бюджета составляет — 4892,7 тыс. рублей, в том числе на: 2015 год — 2377,2 тыс. рублей, из них: 1377,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 1000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета; 2016 год — 1652,3 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 2017 год - 863,2 - тыс.рублей за счет средств местного бюджета |

# 1. Общая характеристика текущего состояния в сфере дорожного хозяйства Братского сельского поселения Тихорецкого района

Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-экономическое развитие Братского сельского поселения Тихорецкого района и условия жизни населения.

Протяженность автомобильных дорог Братского сельского поселения Тихорецкого района составляет 19,3 км., из них с асфальтовом типом покрытия — 9,8 км.(50,7%), с гравийным покрытием — 5,0 км. (25,9%) и грунтовые дороги — 4,5 км.(23,1%).  Дорожная сеть  представлена 28 улицами.

Более 10 километров дорог, что составляет 51,8% от общей протяженности дорог местного значения, требуют ремонта.

Значительная степень износа автомобильных дорог, сложилась из-за недостаточного финансирования ремонтных работ в условиях постоянного увеличения интенсивности дорожного движения и роста парка транспортных средств. В соответствии с приказом Минтранса РФ от 01.11.2007 г. №157 межремонтные сроки проведения работ по ремонту дорог общего пользования в зависимости от интенсивности движения транспортных средств составляет 3-6 лет.

Большинство дорог не ремонтировалось более 10 лет, что превышает межремонтные сроки в 2-3 раза. Фактически в соответствии с требованиями того же приказа необходимо проводить капитальный ремонт практически всех автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, межремонтный срок проведения капитального ремонта которых составляет 10-12 лет.

Наличие большого количества грунтовых дорог требует проведения работ по переводу дороги в гравийное исполнение или ежегодное грейдирование дороги.

Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог  требует регулярного выполнения работ по ямочному ремонту покрытия дорог.

Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки.

Для разрешения существующих проблем в сфере дорожного хозяйства Братскому сельскому поселению  Тихорецкого района требуются значительные средства, которыми в настоящее время оно не располагает. Формирование муниципального Дорожного фонда с января 2014 года не решит вопрос финансирования дорожного хозяйства в полном объеме.

Для выполнения мероприятий по развитию дорожной сети необходимо софинансирование с бюджетами других уровней. Средства Дорожного фонда предусматривается использовать в первую очередь на обеспечение содержания и ремонта наиболее разрушенных участков автомобильных дорог.

# 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые  конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы

Цель Программы - развитие дорожной сети Братского сельского поселения, улучшение  транспортно - эксплуатационных  качеств  автомобильных дорог и    повышение   безопасности   движения при   рациональном использовании материальных и финансовых ресурсов.

Задачи Программы - расширение сети автомобильных дорог общего пользования с твёрдым покрытием на территории Братского сельского поселения Тихорецкого района;

содержание автомобильных дорог общего пользования на уровне, допустимом нормативами, для обеспечения их сохранности;

ремонт автомобильных дорог общего пользования, находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии;

повышение уровня обустройства автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения намеченной цели предусмотрено:

выполнение работ по содержанию, ремонту и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с выделенными средствами.

Реализация программных мероприятий позволит продолжить работу по поддержанию автомобильных дорог Братского сельского поселения Тихорецкого района в нормативном состоянии и обеспечить бесперебойное функционирование дорожного хозяйства.

| № п/п | Наименование целевых индикаторов целей подпрограммы | Единица измерения | Результат реализации подпрограммы по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Ямочный ремонт улично-дорожной сети | 100 м2 | - | 4,0 | 3,5 |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | м | 450 | - | - |
| 3. | Грейдирование дорог общего пользования местного значения | м | 310 | 700 | 900 |

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2017 годы.

# 3.ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства Братского сельского поселения Тихорецкого района»

на 2015-2017 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Статус | Годы реализации | В том числе по годам |  |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Цель | Улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения находящихся в неудовлетворительном и аварийном состоянии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ямочный ремонт улично-дорожной сети |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 663,2 | 0,00 | 0,00 | 663,2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 663,2 | 0,00 | 0,00 | 663,2 | 0,00 |  |  |
| 2. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, составление сметной документации. |  | 2015 | 2377,2 | 0,00 | 1000,0 | 1377,2 | 0,00 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 1502,3 | 0,00 | 0,00 | 1502,3 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 3879,5 | 0,00 | 1000,0 | 2879,5 | 0,00 |  |  |
| 3. | Грейдирование дорог общего пользования местного значения |  | 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | улучшение транспортно - эксплуатационных качеств автомобильных дорог | администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района |
|  |  |  | 2016 | 150,0 | 0,00 | 0,00 | 150,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 200,0 | 0,00 | 0,00 | 200,0 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 350,0 | 0,00 | 0,00 | 350,0 | 0,00 |  |  |
|  | Итого |  | 2015 | 2377,2 | 0,00 | 1000,0 | 1377,2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2016 | 1652,3 | 0,00 | 0,00 | 1652,3 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | 2017 | 863,2 | 0,00 | 0,00 | 863,2 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | всего | 4892,7 | 0,00 | 1000,0 | 3892,7 | 0,00 |  |  |

# 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015 - 2017 годы  составляет — 4892,7 тыс. рублей, в том числе на:

2015 год — 2377,2 тыс. рублей, из них: 1377,2 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 1000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета;

2016 год — 1652,3 тыс. рублей за счет средств местного бюджета;

2017 год  - 863,2 - тыс. рублей за счет средств местного бюджета

В ходе реализации подпрограммы отдельные мероприятия и объемы их финансирования могут корректироваться на основе анализа полученных результатов.

5.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор подпрограммы – администрация Братского сельского поселения Тихорецкого района.

Координатор подпрограммы:

обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

закупку товаров, работ, услуг для муниципальных нужд за счет средств бюджета Братского сельского поселения Тихорецкого района в соответствии с действующим законодательством, регулирующим закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Методика оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Глава Братского сельского поселения

Тихорецкого района								  Т.П.Шпилько